С учетом того, что требуется сдавать отчет по практике 18-го числа утром, на выполнение работ отводится 11 дней (при вычете выходных дней). Выполнение работ отсчитывается, начиная от 5-го числа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата выполнения** | **Наименование работ** | **Количество часов** |
| 1 | 5 июля | Анализ предметной области, разработка схемы БД, диаграммы вариантов использования | 6 |
| 2 | 6 июля | Разработка БД, Хранимых процедур | 6 |
| 3 | 7, 9 июля | Разработка пользовательского интерфейса, реализация авторизации (на выполнение основных функций будут стоять заглушки) | 12 |
| 4 | 10 июля | Разработка тестов Red-Green-Refactoring для разработанных вариантов использования и вспомогательных методов их реализации | 6 |
| 5 | 11-12 июля | Разработка основных функций | 12 |
| 6 | 13-14 июля | Исправление недочетов, выявление багов | 12 |
| 7 | 16-17 июля | Оформление отчета | 2 |